### План благоустройства школы при Алексеевском ставропигиальном женском монастыре уже выполнили на 30 процентов

16.07.2024

16.07.2024

Специалисты выполнили уже почти половину работ по благоустройству территории школы в районе. Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Капитальный ремонт делают на территории школы при Алексеевском ставропигиальном женском монастыре. Общая площадь территории составляет 0,65 гектара. На данный момент выполнили уже 30 процентов всех запланированных работ.

Объект расположен по адресу: Красносельская улица, дом 15А, строение 4.

В проект благоустройства также внесли все пожелания руководителей школы. Они затронули установку ограждения, осветительных элементов, безопасности спортивных площадок и многого другого. Сначала специалисты демонтировали старые постройки, а после приступили к установке подпорных стен и лестниц.

— У этой местности довольно сложный рельеф. Перепады высоты здесь достигают до трех метров, поэтому были предусмотрены специальные подпорные конструкции. Также вместе с территорией будет обновлено и ограждение. Работа с ним выполнена уже на 50 процентов, — сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Также будет заменено асфальтное покрытие тротуаров площадью одна тысяча квадратных метров и проезжей части – две тысячи квадратных метров. Для разделения этих зон проложат более 600 метров бордюрного камня.

Все работы по благоустройству территории этого объекта будут выполнены в соответствии со стандартами для улиц и общественных пространств, а также с учетом всех пожеланий руководства учебного заведения.

Адрес страницы: http://krasnoselsky.mos.ru/press-center/news/detail/12480173.html

Управа Красносельского района города Москвы