### Капитальный ремонт: работы на Рыбниковом переулке практически завершены

26.07.2016

Капитальный ремонт в Красносельском районе проводится согласно установленному графику, об этом рассказала Марина Петрашко, заведующая сектором районного жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

На данный момент уже закончены работы в 13-ом доме по Рыбникову переулку – здание осталось лишь облицевать. Переговоры по фасаду уже ведутся с подрядчиком.

В начале неделе были завезены все необходимые материалы для ремонта в доме №21/25 на Ольховской улице, работники уже начали менять магистрали.

В подвальном помещении дома №3/5 во Втором Новом переулке приступили к замене стояков и инженерных установок.

С жителями дома №2/38 по Гаврикова ведутся организационные работы, в скором времени их дом также будет благоустроен.

- На прошлой неделе мы приняли лифты на Краснопрудной, идут переговоры с подрядчиками относительно фасада тринадцатого дома на Рыбниковом переулке, - отметила Петрашко.

Адрес страницы: http://krasnoselsky.mos.ru/press-center/news/detail/3418149.html

Управа Красносельского района города Москвы